

[image: image1.png]



         รายงานผลการดำเนินงาน
  รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 –มีนาคม 2566)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.กุดฉิม
โทร/โทรสาร ๐ - ๔๒๐๕๓ – ๖๒๑ 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ  2566 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิม บ้านกุดฉิม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,250 ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)
	365,500

	/
	
	
	
	365,500
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	2
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเหมืองน้อย บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,060 ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า3,180 ตร.ม.)
	238,000

	/
	
	
	
	237,000

	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	3
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 890 ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560 ตร.ม.)
	267,000

	/
	
	
	
	261,000
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	4
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองทิศตะวันตกท้ายหมู่บ้าน บ้านสร้างแห่  หมู่ 3  ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.)
	185,000

	/
	
	
	
	184,000
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	5
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ  หมู่ 6  ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว  555  ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,665 ตร.ม.)
	125,000

	/
	
	
	
	124,000
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	6
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ  หมู่ 7
 ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  780  ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,210 ตร.ม.)
	234,000

	/
	
	
	
	229,000
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม


-1-

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	7
	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  บ้านดงเจริญ  หมู่ 7 วางท่อ P.V.C ขนาด 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาวรวม  160 ม.
	285,000

	/
	
	
	
	281,000
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	8
	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 วางท่อ P.V.C ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาวรวม 1,580 ม.
	141,200

	/
	
	
	
	141,200
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	9
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
ขนาดความสูง  2.00 ม.  ความยาว  31  ม.
	105,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกุดฉิมน้อย บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 69  ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  276 ตร.ม.)
	168,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	11
	โครงการปรับปรุงทางเขื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย  หมู่ 5 
ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม.
	138,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  47  ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  188 ตร.มม.)

	114,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม


	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านสร้างแห่ บ้านสร้างแห่  หมู่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 152 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  608 ตร.ม.)
	370,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม








-2-
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายทรง ครุฑชัย  บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2  ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  54  ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  216  ตร.ม.)
	131,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม

	15
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6 ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว  760  ม. หนา 0.20 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,280 ตร.ม.
	184,000
	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	ข้อบัญญัติ


1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ 1 หมู่ 5 และหมู่ 6  จำนวน 25 ต้น
หมู่ 1 จำนวน 18 จุด  หมู่  5  จำนวน 3  จุด  หมู่  6  จำนวน  4  จุด
	500,000

	
	/
	
	
	
	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม


-3-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    2.1  แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	60,000

	
	/
	
	
	
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ


    2.2  แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	5,132,000

	/
	
	
	
	2,254,900
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ

	2
	เบี้ยยงชีพผู้พิการ
	1,292,000
	/
	
	
	
	665,200
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	54,000
	/
	
	
	
	24,000
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
    5.1  แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	685,850

	/
	
	
	
	239,790
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแห่
	555,600
	/
	
	
	
	284,938
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ

	3
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิม
	762,400
	/
	
	
	
	375,660
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
    6.1  แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	ซื้อถังน้ำไฟเบอร์การ์ด
	20,000

	/
	
	
	
	19,600
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ


-4-
_1324970401.wmf

